## Slide 1
權重 35%
DISTRIBUTED DATABASE · 架構決策評估
分散式資料庫架構決策評估
建立分散式資料庫選型決策依據,透過 PoC 對照驗證,產出可落地執行計畫與預算評估。
三大產出 PoC 對照驗證報告 · 可落地執行計畫 · 預算評估報告
2026-06-16

## Slide 2
OVERVIEW
評估總覽與三大產出
本頁核心 建立選型決策依據,透過 PoC 對照驗證,產出可落地執行計畫與預算評估。
產出 1
PoC 對照驗證報告
含導入〔已知或可能發生〕風險、一致性 / 延遲 / 可用性測試結果,以 104 產品資料庫應用場景適性為評估基準。
產出 2
可落地執行計畫
涵蓋架構設計、部署流程、資料遷移策略、HA / DR 策略(含 A/A、A/A-RO、A/S),備份架構與方式。
產出 3
預算評估報告
涵蓋建置、維運與擴展之成本分析,提出後續專案啟動之最低成本策略與依據。
1
分散式資料庫架構決策評估

## Slide 3
DELIVERABLE 1 · PoC 對照驗證
PoC 對照驗證報告
本頁核心 以 104 產品資料庫應用場景適性為基準;part 1 同硬體對照、part 2 跨區災難復原。
導入風險
〔已知或可能發生〕風險盤點
三大指標
一致性 / 延遲 / 可用性測試結果
評估基準
104 產品資料庫應用場景適性
Part 1 同硬體對照驗證
三家於同一 4 vCPU 硬體 + W=128 TPCC 對照
步驟一:isolation 選擇(RC 0 error 為對照基準)
步驟二:1-node → 3-node scale-out 與 HAProxy 入口分散
步驟三:VM 與 Kubernetes 部署平面效能對照
Part 2 跨區域 / 跨專線災難復原
自有機房(IDC)↔ GCP 跨區災難復原(DR)路線
現行 No、中長期必需;先累積地端維運與架構穩定性
跨區框架保留作能力儲備(IaC / ansible / 校時 gate)
與原廠建議邊界交叉核對(延遲 ~10ms、failover 30 秒內)
2
分散式資料庫架構決策評估

## Slide 4
PART 1 · 步驟一
選定對照基準:Read Committed(零錯誤)
本頁核心 RC 在三家皆零錯誤;RR / SSI 因 first-committer-wins 出現 retry 錯誤,故統一以 RC 對照。
資料庫 | RC 峰值 tpmC | RC 錯誤率 | 強隔離(RR/SSI)觀察
TiDB | 13,064 (t128) | 0.00% ✅ | RR(悲觀鎖)13,874、0 error;無原生 SERIALIZABLE
CockroachDB | 9,134 (t64) | 0.00% ✅ | SSI 預設 10,830 但 retry 0.108%;RR(SI)retry 0.300%
YugabyteDB | 11,436 (t32) | 0.00% ✅ | SSI 1,130 / RR(SI)1,879,retry 0.149–0.248%
為何選 RC 作對照基準
三家 RC 皆零錯誤 RC 在三家都拿到 0% 錯誤率,提供乾淨可比的吞吐基準。
強隔離帶 retry 成本 SI / SSI 採 first-committer-wins,熱點列觸發 retry 風暴並產生錯誤;TiDB 悲觀鎖排隊不 retry 故 0 error。
術語對齊 TiDB 無原生 SERIALIZABLE,其 RR(悲觀鎖)為最強隔離;跨家強隔離不直接互比。
3
分散式資料庫架構決策評估

## Slide 5
PART 1 · 步驟二
Scale-out 策略與 HAProxy 入口分散
本頁核心 加副本 / 分片各有成本;HAProxy 分散 SQL 入口是三家共同 sweet spot。
Sub-topology Δ tpmC（vs 1s1r 同家）
變因 | TiDB | CockroachDB | YugabyteDB
加副本 RF:1s1r→1s3r | −16.9% | −25.1% | −25.4%
加分片:1s1r→3s1r | −15.6% | −3.5% | −12.7%
完整 3s3r vs 1s1r | −23.3% | −23.6% | −36.3%
+ HAProxy(vs direct 3s3r) | +78.7% | +37.5% | +79.1%
加副本 / 分片都有代價
RF=3 quorum 寫入成本三家近一致(−17~−25%);分片成本 CockroachDB 最低。
HAProxy 是共同 sweet spot
分散 SQL 入口後 tpmC +37~79%、p99 同步降;否則單一入口變成雙重熱點。
scale-out 實效
TiDB haproxy-3s3r 26,947 tpmC 為三家最大,對 1-node +106%(實際 2.06×)。
HAProxy 化後 YugabyteDB 穩定度也改善(t=128 振幅 range/mean 由 ≥17.1% 降至 ≤8.9%);故 PoC 對照拓撲收斂為 vm-3node-haproxy-3s3r-rc。
4
分散式資料庫架構決策評估

## Slide 6
PART 1 · 步驟三
VM 與 Kubernetes 部署平面對照
本頁核心 K8s 化對 TiDB / CockroachDB 屬可接受範圍;YugabyteDB 退化顯著,列為調校與驗證項。
資料庫 | VM baseline | K8s(不限資源) | K8s retention | 資源限制 retention
TiDB | 26,947 | 23,442.9 | 約 87% ✅ | 約 58%
CockroachDB | 15,033 | 12,196.7 | 約 81% ✅ | 約 43%
YugabyteDB | 15,632 | 2,997.6 | 約 19% ⚠ | 約 10%
資源限制情境 每個資料庫 pod CPU 上限 2 vCPU、記憶體 8 GiB(相對 VM 4 vCPU),吞吐緊跟 CPU 預算降約半。
延遲(NEW_ORDER p99) 限制資源下 CockroachDB 約為 VM 的 3 倍、YugabyteDB 更高,建議納入 SLA 設計。
錯誤率 24 組 (cell, thread) 僅一例非零(TiDB 單一 round 的 16 秒 stall),其餘 99.998% 完成。
K8s 部署優化方向 服務網格(Service Mesh,服務間流量治理層)、Pod 反親和性(避免同節點堆疊)、leader election timeout、CPU pinning。
導入定位:TiDB 為短期優先候選;CockroachDB / YugabyteDB 保留觀察(YugabyteDB K8s 路徑需先完成部署層級調校與驗證)。
5
分散式資料庫架構決策評估

## Slide 7
PART 2 · 跨區域災難復原
跨區災難復原:現行 No、中長期必需
本頁核心 分散式資料庫導入主範圍在自有機房;先累積地端維運與架構穩定性,跨區框架保留為能力儲備。
phase-n
IDC Only
自有機房單區,累積維運經驗
phase-n+1
IDC + EDC
建立跨機房連線基礎
phase-n+2
+ A/S
主備模式(Active / Standby)
phase-n+3
+ A/A(RO)
雙活唯讀(Active-Active Read Only)
phase-n+4
+ A/S
跨區成熟運作
框架保留作能力儲備
GCP 5 台機器 IaC 程式(基礎建設即程式碼)
tidb-vm6 ansible + placement SQL
dry-run gate + chrony 跨區校時 gate(fail-closed)
不拆除;業務面就緒時隨時啟動
與原廠建議邊界交叉核對
副本間延遲建議 ~10 ms;PoC 校時 gate 門檻 100 ms,實測 drift_median 0.017 ms(遠低於兩者)
自動容災 failover 停機 30 秒內(Raft 多數派);跨區 F1 failover 之 RTO 待實跑回饋
抖動 80–100 ms 可能拉長 commit;與 PoC fail-closed 門檻一致
6
分散式資料庫架構決策評估

## Slide 8
DELIVERABLE 2 · 可落地執行計畫
可落地執行計畫
本頁核心 從架構設計到資料遷移、HA / DR 與備份,逐項定義可執行步驟。
架構設計
補充內容區
部署流程
補充內容區
資料遷移策略
補充內容區
HA / DR 策略
含 A/A、A/A(Read Only)、A/S 模式
補充內容區
備份架構與方式
補充內容區
HA / DR 三模式
A/A · A/A(Read Only) · A/S
對接 part 2 跨區路線(phase-n+2 A/S → n+3 A/A-RO);補充三模式適用場景、RTO·RPO 與切換策略。
7
分散式資料庫架構決策評估

## Slide 9
DELIVERABLE 3 · 預算評估
預算評估報告
本頁核心 建置 / 維運 / 擴展三段成本分析,導出後續專案啟動的最低成本策略。
建置成本
硬體 / 授權 / 導入工時
補充內容區
維運成本
原廠支援 / 專業服務 / 監控升級
補充內容區
擴展成本
水平擴充 / 跨區 / 容量成長
補充內容區
後續專案啟動 — 最低成本策略
依三段成本分析導出最低成本啟動方案;原廠專業服務 US$2,000/人天、TiDB Cloud 訂閱層級可作維運與擴展段輸入(見原廠後勤頁)。
8
分散式資料庫架構決策評估

## Slide 10
VENDOR OPERATIONS · 原廠維運後勤
原廠技術支援與維運後勤
本頁核心 TiDB 原廠在技術支援、台灣在地資源與專業服務的後勤就緒度(2026-06-11 對焦)。
技術支援與 SLA
24×7 中文技術支援、線上工單系統
配技術顧問(TAM)即時協助
SLA:Premier S1(生產影響)30 分鐘、Enterprise 1 小時;實際常十幾分鐘內
駐點以遠端會議為主;現場支援之中文團隊多為大陸籍,需申請商務簽證
台灣在地資源
商務 / 合約透過總代理商(麥塔等)處理
7 月將有台灣本地 SA(解決方案架構師)到職
專業服務(按人天)
計費:US$ 2,000 / 人天
六大類:架構設計、資料遷移、效能調優、巡檢保障、客製化培訓、人員外包
9
分散式資料庫架構決策評估

## Slide 11
ARCHITECTURE & MIGRATION
多地多中心架構、容災與遷移後勤
本頁核心 跨區副本延遲、自動容災參數與五步驟遷移流程。
多地多中心架構參數
副本間延遲建議 約 10 ms
跨雲連線 VPC Peering / Private Link,延遲無差異
抖動敏感度 80–100 ms 抖動可能拉長 commit 或觸發重路由
自動容災 Failover Raft 多數派;專線中斷自動切健康副本,停機 30 秒內。
資料遷移服務流程(五步驟)
1
環境準備 打通 VPC 連線;跨雲 / 跨地專線延遲符合 HA 要求
2
功能驗證 測試環境或原廠清單(加密解密、備份恢復、Online DDL)
3
效能測試 支援客戶壓測程式或標準 Benchmark(SysBench 等)
4
遷移演練 DM(Data Migration)全量 + 增量同步;演練切換與回滾
5
輸出報告 架構建議、驗證結果、風險評估
交叉核對:原廠建議副本延遲 ~10 ms、failover 30 秒內,與本 PoC 跨區校時 gate 設計一致(實測 drift_median 0.017 ms);F1 failover 之 RTO 待跨區實跑回饋。
10
分散式資料庫架構決策評估

## Slide 12
COMPATIBILITY & SUBSCRIPTION
相容性與 TiDB Cloud 訂閱層級
本頁核心 遷移相容性結論與雲端訂閱層級;另列待原廠補充事項。
相容性結論
來源 | 結論
MySQL 5.7 / 8.0 / 8.4 | 相容主流版本;獨立實現,非基於 MySQL 內核
PostgreSQL / MongoDB | 可遷移,需人工介入改造,無法無感遷移
MariaDB | 需線下評估(10.4 / 10.11)
AI 場景 | 向量搜索(HNSW)/ RAG / 圖搜索 / BM25
TiDB Cloud 訂閱層級
層級 | 規格 / 計費
Starter | 前 5 個資料庫免費;5 GB 上限;按 RU(請求單位)計費
Essential | GB ~ TB;按用量計費;雙層加密
Premium | TB ~ PB;4 個九可靠性;BYOK(客戶自有金鑰)
Dedicated | 預置資源方案
待原廠補充事項
Self-Managed(地端自建)訂閱方案與計費細節──104 採地端自建(IDC + GCP 跨區),評估採購需此資訊。
Serializable 效能異常分析──原廠所述「Serializable > Read Committed」對應 TiDB 之 REPEATABLE READ(悲觀鎖);TiDB 無原生 SERIALIZABLE,建議下次對焦會澄清術語對齊。
MariaDB 10.4 / 10.11 相容性細節──線下評估。
11
分散式資料庫架構決策評估